En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:30 horas del día **16 de noviembre de 2021**, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **QUINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR (EFECTUADAS PREVIAMENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO) – FIRMA.
5. INFORMES DE TRABAJO.

1. **PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.**

 ***Coordinador de Obras*.**

* **UNIDAD TERRITORIAL III, 2ª ETAPA – PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJÓN”**
	+ - 1. **SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REVISIÓN TÉCNICA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERMISO Y SOLICITUD DE CONCESIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA.**
			2. **LA SINDICATURA SE ENCUENTRA DANDO SEGUIMIENTO AL TEMA.**
1. **PLAN DE TRABAJO FOIS 2020**

 ***Coordinador de Obras***

* **PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN VADO SANTA ROSA, EN SJC. (SINDICATURA – FIFONAFE).**
1. **SE ACORDÓ QUE EL TEMA QUEDARÁ EN ORDEN DEL DÍA Y SOLO SE INFORMARÁ CUANDO EXISTAN AVANCES SUSTANCIALES.**
2. **LA SINDICATURA SE ENCUENTRA DANDO SEGUIMIENTO AL TEMA.**
3. **PLAN DE TRABAJO FOIS 2021**

 ***Coordinador de Obras***

* **PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN CALLE TIBURÓN, EN CSL. (SE LLEVARÁ A CABO JUNTA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO DE AVANCES)**
1. **OBRAS OOMSAPAS 2021**

 ***Coordinador de Obras*.**

1. **Rehabilitación Planta Potabilizadora: Colonia Vista Hermosa en San José del cabo, B.C.S.**
2. **Rehabilitación Tanque de 3,000 M3 en Cabo Bello y Rehabilitación de Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable, Fracc. El Tezal en CSL.**
3. **Rehabilitación de Cárcamo de rebombeo de agua potable Col. Matamoros y Rehabilitación de Tanque de en medio Col. Arcoíris; en CSL.**
4. **Rehabilitación de tanque de 1,000 m3 en Colonia Lomas del Sol, rehabilitación de estación de bombeo #2 Brisas del Pacífico, rehabilitación de estación de bombeo #3 y rehabilitación de cárcamo de rebombeo Palmas, en CSL.**
5. **Rehabilitación de tanque y cárcamo de rebombeo Colonia Jardines, CSL.**
6. **CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**
	* + - **SOLICITUD DEL OOMSAPAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS 2022.**
			- **SOLICITUD COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS HIDRÁULICOS.**
7. **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.**
8. **ASUNTOS GENERALES**
9. **CLAUSURA**

**Punto Uno. Lista de Asistencia**. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

**Punto Dos. Instalación del Quórum Legal.** Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

**Punto Tres. Aprobación del Orden del Día.** Se aprueba el orden del día.

**Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior (enviada previamente por correo)**.

**Punto Cinco. Informes de Trabajo**

Asistieron a la Reunión de trabajo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ASISTENCIA PRESENCIAL**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* Elías Nuño Robles
* Oscar Olea Mendívil – Gob. Municipal

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ASISTENCIA VIRTUAL**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* Miguel A. Hernández Vicent – Gob. Del Estado
* Fernando Patiño Romero – Gob. Del Estado
* Jorge Cota Pérez – Gob. Del Estado.
* Hilda Arras Rueda - Consejo Coordinador
* Oscar Olea Mendívil – Gob. Municipal
* Teresa Hernández Márquez– Sindicatura
* Gerzain Guzmán Roa - Gob. Municipal
* Luis Contreras Castro – Gob. Municipal
* Gilberto Lira Garces - Colegio de Ingenieros
* Elisa Araos Arras - Asociación de Hoteles
* Alejandro Bringas - Contraloría Municipal
* Beatriz González - IMPLAN
* Juan Carlos Carillo - OOMSAPAS

**PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.**

**STATUS CONAGUA – SIN AVANCE.**

Seguimiento: La representante de la Sindicatura informa los acuerdos tomados en reunión con los representantes de CONAGUA donde dieron seguimiento de los temas pendientes. Al respecto la secretaria técnica manifiesta la importancia de dar seguimiento a los acuerdos por lo que ofrece que el FOIS pueda apoyar la gestión de información que se requiera.

**PLAN DE TRABAJO 2021.**

**PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE TIBURÓN EN CSL.**

Seguimiento: El Proyectista atravesó por una urgencia médica familiar por lo que solicitó diferimiento de fecha para presentación de avances. Se tiene programada junta técnica el próximo jueves 18 de noviembre para revisión del proyecto desarrollado con los puntos solicitados.

**OBRAS OOMSAPAS 2021**

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que sea han llevado a cabo trabajos de desazolve apoyados por el OOMSAPAS y limpieza general en cada una de las obras. Asimismo, se informa que ya se inició con la llegada de los equipos a las obras, mismos que se han estado instalando conforme los avances lo permitan. Se presenta informe fotográfico de equipos suministrados y se informa que se cumplió con el pago de la primera estimación de cada uno de los contratos.

**CORRESPONDENCIA RECIBIDA - SOLICITUD DEL OOMSAPAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS 2022**

El coordinador de obras informa a los integrantes que el día 09 de noviembre se recibió solicitud del OOMSAPAS para ejecución de obras 2022. Al respecto los integrantes manifiestan que no será posible el apoyo solicitado ya que el Fideicomiso no cuenta con los recursos necesarios y tiene comprometidas acciones del Plan de Trabajo. Asimismo, los integrantes solicitan que se conteste por oficio informado esta situación y se solicite al OOMSAPAS informe las acciones a futuro que pretenda llevar a cabo para solventar las necesidades de obra una vez que el Fideicomiso no pueda estar apoyando con los recursos para rehabilitación de obras.

**CORRESPONDENCIA RECIBIDA - SOLICITUD COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS HIDRÁULICOS.**

El coordinador de obras informa a los integrantes que el día 10 de noviembre se recibió oficio de la “Comisión Estatal del Agua”. Se invitará al Director a una junta técnica para exponer la solicitud de ejecución de estudios hidráulicos y conocer los alcances propuestos.

**REUNIÓN DE COMITÉ TÉNICO.**

El representante de la Secretaria de Finanzas propone a los integrantes se lleve a cabo reunión de Comité Técnico el próximo martes 30 de noviembre a las 10:00 hrs. Para presentar la propuesta de acuerdos para operación del Fideicomiso 2022.

**ACUERDO**

**SO-522-1** Se acuerda llevar a cabo reunión de Comité Técnico el próximo martes 30 de noviembre a las 10:00 hrs. Para presentar la propuesta de acuerdos para operación del Fideicomiso 2022

**Punto Siete.** **Clausura**. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:20 horas.