En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:30 horas del día **25 de enero de 2022**, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **QUINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA NOVENA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR (EFECTUADAS PREVIAMENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO) – FIRMA.
5. INFORMES DE TRABAJO.

1. **PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.**

*Coordinador de Obras***.**

* UNIDAD TERRITORIAL III, 2ª ETAPA – **PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJÓN”**
  + - 1. SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REVISIÓN TÉCNICA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERMISO Y SOLICITUD DE CONCESIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA.
      2. LA SINDICATURA SOLICITÓ NUEVA REUNIÓN CON CONAGUA PARA REVISIÓN DE LOS PENDIENTES.

1. **PLAN DE TRABAJO FOIS 2020**

*Coordinador de Obras*

* PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN VADO SANTA ROSA, EN SJC. (SINDICATURA – FIFONAFE).

1. SE ACORDÓ QUE EL TEMA QUEDARÁ EN ORDEN DEL DÍA Y SOLO SE INFORMARÁ CUANDO EXISTAN AVANCES SUSTANCIALES.
2. LA SINDICATURA SE ENCUENTRA DANDO SEGUIMIENTO AL TEMA.
3. **OBRAS OOMSAPAS 2021**

*Coordinador de Obras***.**

1. SE TRAMITARON ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A FINIQUITOS DE CONTRATO.
2. **PLAN DE TRABAJO FOIS 2022**

*Coordinador de Obras*

1. **Proyecto Ejecutivo** para la construcción de Pares Viales de Demasías de San Cristóbal – Constituyentes y Mayas – Zapotecas en Cabo San Lucas. – **(SE TIENE EN TRÁMITE REVISIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL Y CABILDO, EN PROCESO APROBACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS)**
2. **Proyecto Ejecutivo** obras complementarias al PIC **(Unidad territorial No. 1**) en Cabo San Lucas **(SE TIENE EN PROCESO SOLICITUD DE CONCESIÓN Y REVISIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS)**
3. **Pavimentación con concreto hidráulico** de la **calle Tiburón** entre Calle Pez Gallo y Paseo Los Cangrejos, que se ubica en el sector Cangrejos de Cabo San Lucas, B.C.S. (Incluye: Saneamiento, Alumbrado Público, Guarniciones y Banquetas). **(SE LICITARÁ HASTA CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES)**
4. **Pavimentación con concreto hidráulico** de la **calle Misión Santa María de Mulegé** entre Calle Misión de San Fernando y Avenida Leona Vicario, que se ubica en el sector de Mesa Colorada de Cabo San Lucas, B.C.S. (Incluye: Saneamiento, Alumbrado Público, Guarniciones y Banquetas). **(SE LICITARÁ HASTA CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES)**
5. ASUNTOS GENERALES
6. CLAUSURA

**Punto Uno. Lista de Asistencia**. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

**Punto Dos. Instalación del Quórum Legal.** Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

**Punto Tres. Aprobación del Orden del Día.** Se aprueba el orden del día.

**Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior (enviada previamente por correo)**.

**Punto Cinco. Informes de Trabajo**

Asistieron a la Reunión de trabajo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ASISTENCIA PRESENCIAL**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* Elías Nuño Robles

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ASISTENCIA VIRTUAL**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* Fernando Patiño Romero – Gob. del Estado
* Gerzain Guzmán Roa – Gob. Municipal
* Luis Contreras Castro – Gob. Municipal
* Francisco Campas – Gob. Municipal
* Gilberto Lira Garces – Colegio de ingenieros
* Hilda Arras Rueda - Consejo Coordinador
* Elisa Araos – Asociación de Hoteles
* Beatriz González – IMPLAN

**PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.**

Seguimiento: El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que dio seguimiento y se solicitó a la Sindicatura confirmación de reunión con presentantes de CONAGUA para seguimiento al trámite con número de expediente 2S.3.02/00779-2021 ingresado por la Sindicatura Municipal. Informan que aún no tienen fecha confirmada para llevar a cabo reunión; informarán en cuanto tengan fecha para reunión.

**OBRAS OOMSAPAS 2021.**

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité informe que se entregaron fianzas de vicios ocultos y actas de finiquito firmadas por parte de los contratistas. Se dio trámite a las estimaciones correspondientes y se informa que se retira el tema del orden del día.

**PLAN DE TRABAJO 2022.**

**PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARES VIALES DE DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL – CONSTITUYENTES Y MAYAS – ZAPOTECAS EN CABO SAN LUCAS.**

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se dio seguimiento a Tránsito Municipal; en relación a la solicitud de ratificación de opinión técnica o reunión para presentarle el proyecto al nuevo Director. En proceso de firma documento. Se trabajó en junta técnica la propuesta de catálogo de conceptos para el proyecto ejecutivo y se entregó para revisión y comentarios.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Tabla

Descripción generada automáticamente

**ACUERDO**

**SO-538-1** Se aprueba el techo financiero de **$2’746,376.54 (Dos millones setecientos cuarenta y seis mil trecientos setenta y seis pesos 54/100 M.N.) incluye I.V.A.** para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción de Pares Viales de Demasías de San Cristóbal – Constituyentes y Mayas – Zapotecas en Cabo San Lucas. Este acuerdo de presentará ante el Subcomité de Administración y Finanzas para su conocimiento.

**PROYECTO EJECUTIVO OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PIC (UNIDAD TERRITORIAL NO. 1) EN CABO SAN LUCAS.**

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo junta técnica en donde se definió el área de concesión que se solicitará a CONAGUA. Se entregó por oficio a la Sindicatura Municipal poligonal con cuadro de construcción para nueva solicitud de concesión a CONAGUA; se llevó a cabo junta técnica para revisión de alcances de proyecto y propuesta de términos de referencia. El coordinador de obras se encuentra trabajando en la propuesta de catálogo de conceptos para el proyecto ejecutivo, se integraron los conceptos principales y se trabaja en los conceptos de detalles específicos para atender. Asimismo, se presenta un cronograma proporcionado por el IMPLAN en donde se indican todas las gestiones que se deberán atender a la par para lograr el proyecto ejecutivo.

**RECURSOS PLAN DE TRABAJO 2022.**

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité la proyección de recursos que se requerirán para ejecutar las acciones de trabajo correspondientes al año. Pendiente de definir el costo del proyecto ejecutivo correspondiente a las obras complementarias del PIC; para estar en posibilidad de informar el importe real que se requiere.

Tabla

Descripción generada automáticamente

**Punto Siete.** **Clausura**. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 09:58 horas.