En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:30 horas del día **31 de mayo de 2022**, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **QUINGENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA NOVENA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR (EFECTUADAS PREVIAMENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO).
5. INFORMES DE TRABAJO.

1. **PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.**

*Coordinador de Obras***.**

* **UNIDAD TERRITORIAL III, 2ª ETAPA –** **PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJÓN”**
  + - 1. EL DIRECTOR DE CONAGUA MANTUVO UN ACERCAMIENTO CON LOS REPRESENTANTES DEL IMPLAN A QUIENES RECOMENDÓ INGRESARÁN UNA NUEVA SOLICITUD DE SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
* **UNIDAD TERRITORIAL I , “PROYECTO EJEC. OBRAS COMPLEMENTARIAS”**

1. SE ENCUENTRA EN PROCESO SOLICITUD DE CONCESIÓN POR SINDICATURA.
2. SE LLEVÓ A CABO JUNTA TÉCNICA PARA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS.
3. **PROYECTO EJECUTIVO PARES VIALES DE DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL – CONSTITUYENTES Y MAYAS – ZAPOTECAS EN CSL.**

*Coordinador de Obras***.**

1. SE LLEVO A CABO JUNTA TÉCNICA PARA PARA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS.
2. **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TIBURÓN EN CSL.**

(INCLUYE: SANEAMIENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS).

*Coordinador de Obras***.**

1. SE PRESENTA INFORME DE AVANCES.
2. **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MISIÓN SANTA MARÍA DE MULEGÉ EN CSL.** (INCLUYE: SANEAMIENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS).

*Coordinador de Obras***.**

1. SE SOLICITARÁ LICITACIÓN INICIANDO EL MES DE JUNIO; SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
2. **PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN VADO SANTA ROSA, EN SJC. (SINDICATURA – FIFONAFE).**

*Coordinador de Obras*

1. SE ACORDÓ QUE EL TEMA QUEDARÁ EN ORDEN DEL DÍA Y SOLO SE INFORMARÁ CUANDO EXISTAN AVANCES SUSTANCIALES.
2. LA SINDICATURA SE ENCUENTRA DANDO SEGUIMIENTO AL TEMA.
3. ASUNTOS GENERALES
4. CLAUSURA

**Punto Uno. Lista de Asistencia**. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

**Punto Dos. Instalación del Quórum Legal.** Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

**Punto Tres. Aprobación del Orden del Día.** Se aprueba el orden del día.

**Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior (enviada previamente por correo)**.

**Punto Cinco. Informes de Trabajo**

Asistieron a la Reunión de trabajo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ASISTENCIA VIRTUAL**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* Miguel A. Hernández – Gob. Del Estado
* Fernando Patiño – Gob. Del Estado
* Gerzain Guzmán – Gob. Municipal
* Teresa Hernández - Gob. Municipal
* Hilda Arras – Consejo Coordinador
* Elisa Araos – Asoc. De Hoteles
* Leandro Santiago – OOMSAPAS
* Juan Pablo Torres – Contraloría Estado.
* Beatriz González – IMPLAN

**PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.**

**UNIDAD TERRITORIAL III, 2ª ETAPA – PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJÓN”**

**Seguimientos**: Se encuentra en proceso de firma el oficio dirigido al Sub-Director Técnico Nacional de CONAGUA firmado por el Presidente Municipal, por agenda no ha podido firmar el documento. Se tiene programada audiencia el día de hoy a las 12:00 hrs. con el Presidente Municipal para exponerle el status del proyecto y la necesidad de contar con gestiones de apoyo para la ejecución.

**PROYECTO EJECUTIVO UNIDAD TERRITORIAL I, “OBRAS COMPLEMENTARIAS” AL PIC.**

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo junta técnica para revisión de los trabajos; el proyectista readecuó la información según las recomendaciones del IMPLAN. Se programa junta técnica para revisión de avances; próximo jueves 09 de junio.

**PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARES VIALES DE DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL – CONSTITUYENTES Y MAYAS – ZAPOTECAS EN CABO SAN LUCAS.**

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo junta técnica para revisión de los trabajos; se atendió la entrega de información al IMPLAN para revisión. Se atendió junta técnica de campo con OOMSAPAS para sondeos en el área. Se programa junta técnica para revisión de avances; próximo jueves 09 de junio.

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TIBURÓN ENTRE CALLE PEZ GALLO Y PASEO CABO SAN LUCAS UBICADA EN LA COL. LOS CANGREJOS EN CSL.**

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe general de avances.

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MISIÓN SANTA MARÍA DE MULEGÉ ENTRE CALLE MISIÓN DE SAN FERNANDO Y AV. LEONA VICARIO EN LA COL. MESA COLORADA EN CSL.**

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que con la proyección de ingresos proporcionada por la Secretaria de Finanzas para la ejecución de obras 2022; se programa iniciar el día de mañana con la solicitud de proceso de licitación de la supervisión y obra; por lo que se solicita aprobación a los integrantes del subcomité.

Imagen que contiene Tabla

Descripción generada automáticamente

**Punto Siete.** **Clausura**. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:15 horas.